### Phần 1 – Chu trình theo dõi

1. Chu trình góp ý:

Ghi nhận tại Sprint Review -> Minh Anh làm rõ nội dung -> Đưa vào làm mịn Product Backlog -> Chọn vào Sprint Backlog tại Sprint Planning.

2. Chu trình cải tiến:

Chốt hành động tại Sprint Retrospective ->Thu Hà ghi nhận người theo dõi -> Nhóm thực hiện trong Sprint mới -> Kiểm tra bằng chứng tại Retrospective tiếp theo.

### Phần 2 – Bảng theo dõi

Bảng góp ý:

| Mã | Nguồn | Nội dung | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Trạng thái | Liên kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm khi AI không chắc | Chưa rõ ngưỡng | Tiếp tục làm rõ | Gộp với F-13-05 ca tối | Đang làm rõ | Chờ tạo PBI |

Bảng cải tiến:

| Mã | Nội dung | Phụ trách | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Trạng thái | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp quyền ngày 1 và kiểm thử tích hợp sớm | Developers | Kiểm thử ngày 8 | Kiểm thử ngày 7 | Kiểm thử ngày 8 | Mở | Tìm nguyên nhân gốc đợt 14 |

### Phần 3 – Quy tắc xử lý

1. Tự động hóa 90% và chuyển người sớm:

Căn cứ số liệu hài lòng thực tế và chi phí trực ca thay vì ý kiến cá nhân; áp dụng ngưỡng chuyển linh hoạt theo từng loại dịch vụ.

2. Góp ý lặp lại và liên kết chưa xác nhận:

Gộp nội dung F-11-04 và F-13-05 nhưng giữ nguyên cả hai mã để tra nguồn; F-12-07 chỉ liên kết PBI-52 khi đại diện chính sách xác nhận.

3. Báo cáo vội và đóng việc bừa bãi:

Chỉ nhận khi có tiêu chí rõ; không đóng cải tiến chỉ vì để lâu.

- IM-11-02: Giữ mở để mổ xẻ lý do kiểm thử trễ.

- IM-12-04: Đóng minh bạch do kênh thử nghiệm đã dừng.

- IM-13-03: Đóng thành công vì việc hai người cùng làm giúp giảm thời gian sửa lỗi.

4. Tiêu chí đo lường:

Tối thiểu 70% cải tiến có bằng chứng nghiệm thu và không còn góp ý nào tồn đọng quá 2 Sprint mà chưa phân loại.